Inhalt

Projektbeschreibung	1

Projektbezeichnung:	1

Auftraggeber:	1

Projektdauer:	1

1. Ausgangssituation / Problemstellung	1

2. Projektziel	2

Teilziele	2

Messkriterien	2

3. Umfeld- & Stakeholderanalyse	2

Zentrale Stakeholder:	2

4. Rahmenbedingungen & Haupterfolgsfaktoren	3

5. Projektnutzen	3

Nutzen für das Unternehmen:	3

6. Beteiligte & Partner	3

7. Risiken	4

Mögliche Risiken:	4

8. Projektorganisation	4

9. Lösungsansätze	4

10. Budget	5

11. Information & Kommunikation	5

12. Dokumentation	5

13. Evaluation	6

Projektablauf	6

Qualität	6

Termine & Kosten	6

14. Projektplanung	6

a) Phasenplan	6

b) Projektablaufplan (PAP)	6

# Projektbeschreibung

Projektbezeichnung:
Digitaler Freigabeprozess für Eingangsrechnungen

Auftraggeber:
Systems

Projektdauer:
Projektstart: Herbst 2025
Projektende: Mai 2026

# 1. Ausgangssituation / Problemstellung

Der bestehende Freigabeprozess für Eingangsrechnungen war überwiegend manuell, intransparent und fehleranfällig.
Typische Probleme waren:

- Unklare Zuständigkeiten

- Lange Durchlaufzeiten

- Fehlende Dokumentation von Freigaben

- Verzögerungen bei der Rechnungsbearbeitung

- Risiko von Skontoverlusten

Bisherige Lösungsansätze scheiterten an fehlender Standardisierung und mangelnder Systemunterstützung.

# 2. Projektziel

Ziel des Projekts ist die Einführung eines digitalen, regelbasierten Freigabeprozesses für Eingangsrechnungen.

## Teilziele

- Automatisierung von Freigabeentscheidungen

- Klare Definition von Rollen und Zuständigkeiten

- Vollständige Nachvollziehbarkeit (Audit Trail)

- Reduktion der Bearbeitungszeit

- Erhöhung der Prozesssicherheit

## Messkriterien

- Durchlaufzeit einer Rechnung

- Anzahl manueller Eingriffe

- Vollständigkeit der Rechnungsdaten

- Anzahl eskalierter Fälle

# 3. Umfeld- & Stakeholderanalyse

## Zentrale Stakeholder:

- Admin (Systemkonfiguration)

- Buchhaltung (operative Prüfung)

- Fachabteilungen (inhaltliche Prüfung)

- Geschäftsführung (finale Freigaben)

Diese Stakeholder haben unterschiedlichen Einfluss auf den Projekterfolg. Besonders kritisch ist die Akzeptanz durch Buchhaltung und Fachabteilungen.

# 4. Rahmenbedingungen & Haupterfolgsfaktoren

- Integration in bestehende IT-Strukturen

- Anbindung an Active Directory

- Einhaltung interner Richtlinien

- Benutzerfreundlichkeit

- Klare und verständliche Freigaberegeln

# 5. Projektnutzen

## Nutzen für das Unternehmen:

- Zeitersparnis

- Transparente Prozesse

- Nachvollziehbarkeit aller Entscheidungen

- Reduktion von Fehlern

- Höhere Compliance

Der Nutzen übersteigt langfristig den Implementierungsaufwand.

# 6. Beteiligte & Partner

- Projektleitung

- Entwickler / Systemdesigner

- Fachabteilungen

- Buchhaltung

- Management

# 7. Risiken

## Mögliche Risiken:

- Schlechte Datenqualität von Rechnungen

- Zu komplexe Freigaberegeln

- Fehlende Akzeptanz bei Nutzern

- Unvollständige Anforderungen

# 8. Projektorganisation

Das Projekt ist klar strukturiert:

- Projektleitung

- Fachliche Verantwortung

- Technische Umsetzung

Die Organisation wurde grafisch in einem Organigramm dargestellt.

# 9. Lösungsansätze

- Regelbasierte Freigabelogik

- Automatische Eskalationen

- Mehrstufige Workflows

- Zentrale Datenhaltung

- Vollständige Protokollierung aller Aktionen

# 10. Budget

Das Projekt ist ein internes Entwicklungsprojekt.
Die Kosten entstehen hauptsächlich durch:

- Arbeitszeit

- Analyse- und Konzeptionsaufwand

# 11. Information & Kommunikation

- Regelmäßige Meetings

- Statusberichte

- Meilensteinberichte

- Dokumentation aller Entscheidungen

# 12. Dokumentation

Die Dokumentation umfasst:

- Anforderungsanalyse

- Prozessmodelle

- Datenmodelle

- Projektmanagement-Dokumentation

- Audit-Trail-Konzept

Verantwortlichkeiten für Erstellung und Freigabe sind klar geregelt.

# 13. Evaluation

## Projektablauf

- Analyse der Vorgehensweise

- Bewertung der eingesetzten Methoden

## Qualität

- Soll-Ist-Vergleich

- Zielerreichungsgrad

## Termine & Kosten

- Meilensteinüberprüfung

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

# 14. Projektplanung

## a) Phasenplan

- Analyse

- Konzeption

- Modellierung

- Dokumentation

(Dargestellt als Gantt-Diagramm)

## b) Projektablaufplan (PAP)

- Detaillierte Beschreibung aller Projektschritte

- Logische Abfolge der Aufgaben